醋酸造气工艺节能减排技术改造项目

土建工程积分管理制度（第一版）

为明确参建单位职责，提高效率，确保本工程按时、优质、安全落地，特制订本制度。

- 本项目划分为CO精制联合装置、空分装置、公用工程装置、有机合成浆装置及气化装置共五个区域，每一区域监理单位及总承包单位应配置区域负责人，实施区域负责人制。

- 各区域负责人对本区域内的质量、进度、安全负主体责任；总监、项目经理承担连带责任。

- 建设单位不定期至各区域检查，针对监理单位未及时发现并下发整改通知单、考核通知单的质量及安全问题，建设单位将对监理单位及施工单位进行积分考核。

- 针对进度问题，如因建设单位自身问题、政府部门责令停工（非本项目自身原因）导致的，对监理及施工单位免于考核。其他情况按照第三款执行。

- 监理单位应及时将整改通知单、考核通知单反馈至建设单位处，未及时反馈或仅口头安排的不予认可。

- 针对建设单位发出的任务单，未按期完成的，对监理单位及施工单位予以考核。

- 各区域负责人及总监、项目经理初始分值为100分。在本次试行阶段，建设单位执行《建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011》、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》、《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》，在试行阶段暴露出来的不足之处，建设单位将陆续升版，但所考核积分持续有效。

- 《建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011》中保证工程每项1分，一般工程每项0.5分。《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》中，主控项目每项1分，一般项目每项0.5分。《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》中严重缺陷每项1分，一般缺陷每项0.5分。建设单位任务单未按时完成，每项考核监理及施工单位1分。监理单位所发整改通知单未及时完成，每项考核施工单位1分。建设单位依照上述检查要求，下发积分考核单并立即生效。

- 建设单位装置负责人及安全、电气、仪表专业负责人行使日常考核权。监理及施工单位区域负责人承担第八条及第十条所述的分值考核，总监及项目经理承担区域负责人所考核分值的50%。但涉及到公司层面的考核项，考核总监和项目经理第八条及第十条所述分值。

- 各区域负责人预计离岗会超过20分钟的，应及时向装置负责人请假并应由有相应履职能力的人员接替。装置负责人到场后十分钟内未能到岗的（任何理由均不以接受）视为擅自离岗，每次考核5分。

- 在一个自然月内，区域负责人考核分值超过30分的，此区域内考核分值加倍。总监、项目经理在一个自然月内考核分值超过20分的，连续两个及以上区域负责人考核超过30分的，对监理单位、施工单位进行约谈。

- 所考核积分达到100分后，建设单位将按照合同约定予以更换。

- 装置负责人所发任务单，考核单严格按照合同约定，由装置负责人签字后，经项目负责人或其委托人审批，盖项目部章后生效。监理单位所发整改通知单及考核通知单由总监签字，盖监理项目章后生效。总监及项目经理积分考核单由建设单位项目负责人或其委托人签字并加盖项目部章后生效。

- 装置负责人所下发积分考核单应及时将扫描件归档至建设单位专员处。

- 本制度不涉及经济考核，针对每项积分考核，建设单位将按照合同约定进行考核，合同中未能体现的，参照公司相应管理指导予以考核。经济考核单按照合同，由建设单位项目负责人或者委托人签字，加盖项目部章后生效。

- 本制度自下发之日起生效

江苏索普化工股份有限公司

项目部

2021年8月6日