中国石油天然气集团有限公司
承包商安全监督管理办法

- 总  则

- 为加强中国石油天然气集团有限公司（以下简称集团公司）承包商安全监督管理，防止和减少承包商生产安全事故，保障人身和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和《中国石油天然气集团有限公司安全生产管理规定》有关制度，制定本办法。

- 本办法适用于集团公司总部部门、专业公司，所属企业和集团公司直接管理的其他机构（以下统称所属单位）对承包商的安全监督管理。

- 控股公司、实际控制企业通过法定程序执行本办法，参股公司参照执行。

- 本办法所管理的承包商，是指依据有关合同或者协议在所属单位管理的场所内开展工程建设、装置设备检维修、油气工程技术服务、生产运输以及其他作业活动的单位。除特定说明外，一般包括总承包单位和分包商，以及集团公司内部承包商和外部承包商。

所属单位的产品、物资、设备等供应商以及劳务外包、技术外包、服务外包等服务商，在所属单位管理的场所内开展的生产作业过程的安全监督管理执行本办法。

本办法中涉及建设（总包）单位应当履行的安全生产职责和管理义务，在建设单位主导下，由建设单位和集团公司内部总承包单位结合项目实际以及合同约定等分别承担；总承包单位属于集团公司外部单位的，由建设单位承担或者组织落实。

- 集团公司对承包商安全监督管理实行总部综合监督、专业公司专业监管、使用单位全面负责的管理体制，并遵循以下原则：

（一）以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。

（二）统一领导、分级负责，直线责任、属地管理。

（三）谁发包、谁监管，谁使用、谁负责。

（四）建设单位、总承包单位的安全生产责任不可替代。

- 所属单位应当履行外包项目安全生产主体责任，对承包商实施全过程安全管理，严格落实承包商选用、合同签订、培训教育、作业过程、绩效评价等各环节的安全管理职责。

- 所属单位应当将承包商纳入本单位统一管理，执行统一的安全（HSE）标准和管理要求。

- 机构与职责

- 集团公司质量健康安全环保部是承包商安全综合监督工作的归口管理部门，主要履行以下监督职责：

（一）贯彻落实国家有关承包商安全监督管理的法律、法规、规章和标准。

（二）组织制修订集团公司承包商安全监督管理规章制度。

（三）监督、指导、检查所属单位承包商安全监督管理工作。

（四）参与集团公司总部组织的承包商综合考核评价，对承包商安全生产绩效提出审查意见。

（五）组织开展承包商生产安全事故调查和考核，协调、督促事故调查和处理措施落实。

- 集团公司总部部门按照职能分工和部门安全生产职责规定，负责有关业务承包商的安全监督管理工作。

- 专业公司负责本专业领域承包商的安全监督管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实国家和集团公司承包商安全监督管理相关要求，并检查执行情况。

（二）负责监督、检查和指导本专业领域承包商的招标选用、合同签订、安全培训、作业过程、安全绩效评估等环节的安全监督管理工作。

（三）根据授权开展归口管理企业的承包商安全管理过程考核。

（四）组织、参与、督导承包商生产安全事故调查，督促事故处理措施落实。

- 所属单位是承包商安全监督管理的责任主体，履行以下主要职责：

（一）落实国家和集团公司承包商安全监督管理相关要求，制修订本单位承包商安全监督管理制度；明确所使用的各类承包商的业务管理部门及全过程安全监督管理职责、程序和标准要求，并保障落实。

- 负责承包商选用、合同协议、培训教育、作业过程、考核评价等各环节的安全管理。

- 保证外包项目所需的安全生产投入、工期、施工环境、安全监管人员配备等资源。

（四）负责组织开展外包项目和作业活动安全风险识别、安全交底，督促、组织开展承包商关键岗位人员专项安全（HSE）培训、作业人员入场培训和属地现场安全教育。

（五）负责组织、督促开展承包商施工方案安全审查，开展承包商作业过程安全监督管理，清退不合格承包商队伍和人员。

（六）负责承包商生产安全事故报告，组织事故应急救援，组织、参与或者配合开展事故调查，落实事故整改和处理措施。

- 所属单位外包项目由集团公司内部单位承担的，建设、施工及相关单位的安全生产责任界定如下：

（一）建设单位承担外包项目的安全生产主体责任，对项目建设过程承担安全生产属地监管责任。

（二）施工单位（内部承包商）对施工现场安全生产负责，承担项目施工现场安全管理主体责任。

（三）实行内部总承包的项目，总承包单位对施工现场安全生产负总责，对其管理和使用的分包商承担安全生产监督管理责任和生产安全事故连带责任。

（四）勘察、设计、监理、检测、技术服务及其他有关内部单位依据法律法规标准、管理制度和合同协议等分别履行各自安全生产职责，承担相应的安全生产责任。

（五）建设单位和施工单位所在专业公司分别承担相应的安全生产直线监督管理责任。

- 承包商选用安全监督管理

- 所属单位在外包项目的招标文件中，或者对按规定可不招标的外包项目的谈判阶段，应当明确承包商应当遵守的安全标准与要求、具备的资质及等级、执行的工作标准、关键岗位人员、专业技术人员和特种作业人员专业要求及配置条件、安全工作目标、主要安全风险等内容，并列出安全生产专项费用项目清单。

- 建设单位在招标选商阶段对拟选用的承包商、总承包单位对拟选用的分包商，应当依据有关法律法规和安全管理要求进行基本安全资格条件审查，不符合基本资格条件要求的承包商和分包商不得进入现场开展作业。承包商基本安全资格条件主要包括以下内容：

（一）依法应当取得相应业务的安全生产许可证和业务资质证，以及许可范围与承担项目的符合性。

（二）近三年安全生产业绩的第三方书面证明或者主要负责人签字的自我证明材料，主要负责人签署的安全生产承诺书。

（三）安全生产管理机构设置情况，安全规章制度和操作规程清单，以及能体现安全管理状况或者安全管理体系有效运行的第三方证明材料，如HSE管理体系或者职业健康安全管理体系认证证书，或者集团公司、行业内有关企业的书面证明。

（四）主要负责人、项目负责人、安全管理负责人的安全资质证书或者有关安全培训合格证明。

（五）项目所必需的特种作业和专业技术人员配置及相关资质证书材料，安全管理人员的配置情况。

（六）项目所使用的大型装备、特种设备、监测检测探测设备器材等检验合格证明材料。

（七）与项目有关的其他安全要求和条件。

承包商及相关人员有关资质、证书（证明）的有效期不满足外包项目合同期限的，建设（总包）单位应当及时提出，并督促承包商及时开展延期换证，对换证情况重新开展审查。

总承包单位对拟选用的分包商开展的基本安全条件审查情况，应当向建设单位报备，建设单位应当组织备案审查。

- 建设单位不得将应当由一个承包商完成的项目肢解后发包给多个承包商。按规定允许分包的项目，建设单位应当在与承包商签订的合同中明确分包内容，但不得指定分包商。禁止承包商将工程转包、主体工程分包、将工程肢解后分包，以及分包给不具备相应资质要求的分包商，不得以劳务作业分包代替专业工程分包。依法分包的项目不得再次分包。

- 建设（总包）单位应当按照集团公司安全生产费用提取和使用管理制度或者国家有关规定，将外包项目的安全生产专项费用及时拨付给承包商，不得挪作他用，不得擅自削减。承包商的工程报价中应当单列安全生产专项费用及使用计划，且在竞标时不得删减。

- 承包商合同签订安全监督管理

- 建设单位与承包商、总承包单位与分包商之间应当针对外包或者分包项目签订安全生产（HSE）合同。安全生产（HSE）合同应当采用集团公司或所属单位的示范文本，并根据外包或者分包项目安全风险和管理责任补充针对性条款。

- 安全生产（HSE）合同一般应当包括下列内容：

（一）安全投入保障，安全设施和施工条件。

（二）双方的安全（HSE）责任、权利和义务。

（三）人员安全（HSE）培训和教育。

（四）隐患排查治理和事故应急救援。

（五）安全检查与特殊作业监护。

（六）违约责任。

（七）其他与安全生产有关的约定。

- 按照有关规定不需要单独签订安全生产（HSE）合同的外包或者分包项目，建设（总包）单位应当在主体合同中专门设置安全生产（HSE）条款，明确各方的安全生产职责。

- 建设（总包）单位不得通过安全生产（HSE）合同或者条款免除自身的安全生产管理责任，不得通过与承包商之间的内部协议、承诺、约定等形式转移自身应当承担的安全生产监督管理责任、安全生产违法违规责任或者生产安全事故责任。

- 安全生产（HSE）合同应当与主体合同同时谈判、同时报审、同时签订、同时履行、同时验收。主体合同变更涉及安全生产（HSE）合同有关内容的，安全生产（HSE）合同应当同时变更。

- 总承包单位与分包商签订的安全生产（HSE）合同应当报建设单位备案。

- 安全生产（HSE）合同中应当约定承包商在项目实施期间项目主要负责人等关键岗位人员现场在岗时间不得低于项目施工总工期70%，且关键作业必须在现场等要求，明确作业人员上岗条件，并列出项目实施期间禁止变更或者需经建设（总包）单位书面同意后方可变更的关键岗位人员、作业队伍、关键装备设施的名单。

行业对承包商关键岗位人员在岗时间有明确特定要求的，执行行业要求。

- 两个及以上承包商在同一作业区域内进行作业，可能危及对方生产安全的，在作业开始前，建设（总包）单位应当组织区域内的承包商互相签订安全生产合同，明确各自的安全管理职责和安全措施，并指定专人负责协调和检查。

- 建设（总包）单位应当加强外包、分包项目安全生产（HSE）合同履行情况的检查，确保各方安全责任和义务落实到位。对违反合同约定的行为，应当及时予以纠正和处理。

- 建设（总包）单位项目安全管理

- 所属单位应当正确处理效率、效益与安全的关系，统筹发展与安全，坚持安全第一、以人为本理念，依法依规履行外包项目的安全生产主体责任和义务。

- 建设（总包）单位应当提供满足安全要求的承包商作业场所、环境、作业界面，必要的设备设施和劳动防护用品等基本安全条件，以及与外包项目相关的基本信息、风险识别评价等文件资料、检修装置有关工艺变更和调整改造等信息，开展外包项目安全交底，配置满足相应要求的项目管理人员、安全监督管理人员和应急救援资源，对存在较大安全风险的作业场所设置安全风险告知（公示）牌、安全标识等设施。

根据安全生产（HSE）合同或者有关条款约定需由承包商、分包商配置的资源、设施和应当满足的安全生产条件，建设（总包）单位应当在开工前验证通过后方可允许开工。

- 建设（总包）单位应当科学、合理安排外包项目的施工工期和作业时间，不得擅自压缩项目合同约定的工期，不得违章指挥或者强令承包商及相关人员冒险作业、违规作业。

- 三类及以上项目和四类高风险工程建设项目应当成立由建设单位主导、承包商参与的项目HSE（安全生产）委员会，统一领导和协调项目各方安全生产工作。工程建设、装置设备大检修项目HSE（安全生产）委员会按项目或者区域单元成立，油气工程技术服务项目HSE（安全生产）委员会按生产区块成立。

项目HSE（安全生产）委员会应当定期召开会议，结合项目进展和重大风险，及时梳理、界定并压实各方安全生产责任，通报重大安全生产问题，健全并督导落实安全生产约束考核机制，提高建设单位对承包商作业过程和安全风险的管控能力。

- 建设（总包）单位应当组织开展承包商施工方案审查，突出作业工序、施工组织、机具设备、资源配置、应急措施等方面的风险识别，检查并督促落实风险防范措施。施工方案应当针对具体施工项目、作业活动等进行针对性的编制和审查，未经审查、批准的施工方案不得实施。

- 对于装置设备检维修项目，建设单位应当保障待检维修装置设备进出物料有效隔离并吹扫置换干净，合理划分检维修作业单元，明确生产交检维修、检维修交生产的管理职责和界面。

建设单位应当严格限制连续生产工艺的非停产检维修作业，必须开展的应当严格审批作业方案，升级风险防控措施，确认能量隔离的有效性，识别能量隔离失效风险，落实应急处置措施。对无法明确判定原因且安全风险不明确的异常工况，应当优先采取停工停车措施、有序释放介质和能量后再予以处置。

- 建设单位应当严格控制承包商带压带料作业。除厂外油气长输管道在稳定状态下的紧急抢修外，对存在易燃、易爆、高温、高压、有毒、有害等介质的管道、容器、储罐等设施不得开展带压开孔、密封、堵漏、包焊补强等作业，不得开展高压疏堵、解冻作业。对特殊原因必须开展的带压带料作业，其作业方案及应急处置措施应当经过专门评估，并至少经属地单位负责人或者建设单位业务部门负责人审批同意后方可实施。

- 建设（总包）单位对存在易燃、易爆、高温、高压、有毒、有害等介质或者能量集中的作业场所和装置设施附近、受限空间、异常工况分析处理现场、应急处置现场等危险场所，应当按照最小化原则控制人员数量。原则上，同一时间段内同一危险作业面或者聚集场所的总人数不得超过6人。现场作业、指挥、监测、监督监护等人员应当按规定佩戴个体防护装备和劳保用品。

- 建设（总包）单位应当明确承包商自用设备设施工器具集中存放区、人员办公区，并优先设置在所属单位厂（场）区之外。因场地限制确需设置在所属单位厂（场）区内部的，必须与建设（总包）单位生产生活区和作业区进行有效隔离，并明确各自安全管理责任。

承包商自用自备设备设施的检维修、装卸、预制和清洗等作业，以及非必须在所属单位厂（场）区内进行的作业，不得在所属单位厂（场）区内进行；所属单位同意在厂（场）区内进行的，应当对其作业活动参照特殊作业管理。

严禁承包商作业人员在所属单位厂（场）区内集中居住。

- 建设（总包）单位应当对承包商作业场所实施封闭式管理，设置围挡、围栏等设施或者门禁系统，采取实名登记或者身份识别等措施。

存在多个独立作业单元的项目，建设（总包）单位应当针对每个作业单元明确各自边界，必要时可针对每个作业单元或者分项目设置围栏、门禁或者身份识别等措施，保障承包商作业人员在规定的作业区域、作业时间及作业范围内开展作业和活动。

门岗管理及执勤人员应当严格履行承包商人员及设备设施出入的安全核查职责，对不满足安全要求的人员和设施、不在规定作业时间内的作业人员禁止进入作业场所。

- 建设（总包）单位应当对海上设施、野外无人区、大型地下空间的人员生产作业，以及大型受限空间、重大危险源人员聚集性作业配置人员定位装置和紧急呼救系统，设置应急救援和医疗救助绿色通道。

- 建设（总包）单位应当对承包商开展的特级动火作业、特殊情况受限空间作业、一级吊装作业、Ⅳ级高处作业等现场按要求全面配置视频监控系统，全程采集作业影像。对情况复杂、风险高的非常规作业现场、其他特殊作业现场、钻修井作业现场，以及具备条件的其他施工作业现场配置视频监控系统，实时采集有关影像信息。

建设（总包）单位应当推行“智慧工地”建设，推进承包商作业现场智能化音视频监控设施配置和系统应用，采用信息化、智能化技术提高作业现场安全管理和风险防控能力。

- 建设（总包）单位应当对按规定列支的安全生产专项费用使用计划落实情况进行监督检查，确保按规定使用。

- 建设（总包）单位应当建立外包项目安全监督管理机制，对承包商关键岗位人员现场履职情况进行监督检查，落实承包商作业过程及关键环节安全监督管理措施。对专业性强、自身管控能力薄弱的专项作业，应当借助外部专业力量提高安全监督管理能力，履行建设（总包）单位的安全生产主体责任。

- 建设（总包）单位应当严控特殊敏感时段承包商特殊作业、非常规作业及高风险作业活动，必须开展的应当按规定进行升级管理。

- 承包商安全培训教育管理

- 集团公司实行外部承包商关键岗位人员专项安全（HSE）培训机制。建设（总包）单位应当在与承包商签订合同后并在项目开工前，组织、督促承包商关键岗位人员参加专项安全（HSE）培训。一、二类工程建设项目的承包商、油气工程技术服务承包商的关键岗位人员专项安全（HSE）培训由集团公司总部指定的具有相关培训资质的培训机构承办；三类及以下工程建设项目、装置设备检维修项目以及其他外包项目的承包商关键岗位人员专项安全（HSE）培训，由所属单位组织或者指定具有相关培训资质的培训机构承办。

承包商关键岗位人员包括：

（一）从事工程建设、装置设备检维修服务的承包商中标单位主要负责人、分管安全负责人、安全管理部门负责人和施工项目负责人。

（二）从事油气工程技术服务的承包商队伍主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员。

（三）结合项目实际确定的其他关键岗位负责人。

承包商安全生产关键岗位人员培训时间不得少于16学时，考核合格后颁发培训合格证书，有效期2年。培训内容和考核方式按承包商安全（HSE）培训管理有关规定执行。

- 建设（总包）单位应当对进入现场开展施工作业和管理活动的所有承包商人员开展入厂（场）安全（HSE）培训，将人员培训考核合格作为入厂（场）作业的前置条件之一，并突出强化对项目各级负责人、施工负责人、专业管理和技术负责人、安全管理负责人、特种作业人员、施工作业队长的安全（HSE）培训。工程建设和装置设备检维修项目的承包商人员，每个项目开工前应当接受针对性的安全（HSE）培训；油气工程技术服务项目承包商人员，在合约期内每年至少接受一次安全（HSE）培训。

承包商作业人员入厂（场）安全（HSE）培训的组织形式、培训内容及时长、考核方式等应当结合岗位安全风险、人员文化素质及接受能力等进行针对性设置，具体执行承包商安全（HSE）培训管理有关要求。对连续2次考核不合格的承包商人员应当更换或者调整岗位。

总承包单位对分包商人员的入厂（场）安全（HSE）培训由总承包单位负责组织，并将人员培训考核结果报备建设单位；委托建设单位开展的，总承包单位应当对培训过程履行管理职责。

- 承包商作业队伍和人员首次进入现场开展作业活动前，建设（总包）单位的项目属地管理单位应当对所有作业人员开展不少于1个学时的属地现场安全教育，建立安全教育人员清单，采取适当方式组织签订安全生产承诺书。

作业前属地现场安全教育主要内容包括：

- 项目及作业活动总体情况。

- 区域总体布置、功能分布及应急通道。

- 作业区域和人员活动范围，作业时间和劳动纪律。

- 作业中涉及的主要危害因素和安全风险，以及对应的风险防控和应急处置措施，应急疏散路线，典型事故案例。

- 作业区域及附近开展的其他可能存在相互影响的生产作业活动及其安全风险。

- 个人防护用品的规范使用、安全规定及禁令、变更管理和特殊作业许可管理要求，特殊作业现场监护要求。

- 人员“三违”行为的处罚和处理措施。

- 属地有关负责人的联系信息及方式。

- 结合作业风险应当告知的其他信息和管理要求。

严禁仅以发放风险告知单等书面形式代替属地现场安全教育。高风险施工作业的属地现场安全教育时间可适当延长，并采取适当的考核评估方式。项目开工后新入厂（场）或者变更调整的人员应当接受针对性的属地安全教育后方可从事作业。

- 对于作业安全风险相对较低、施工工期短且承包商作业人员少的项目，作业前属地现场安全教育可与入厂（场）培训合并进行，且时间不得少于1个学时，并采取灵活的考核方式，确保作业人员熟知作业安全风险，具备必要的风险识别、防范和应急处置能力。

- 承包商施工作业期间，建设（总包）单位的属地管理单位应当组织或者督促承包商作业人员定期召开安全专题班前会。安全专题班前会应当针对当前作业任务进行安全技术交底，确保作业人员清楚作业程序、熟知安全风险、掌握防范和应急措施。

原则上，安全专题班前会应当每日召开，每次时间不少于15分钟。作业任务、方案或者风险发生重大变化时应当及时召开。

- 承包商作业人员调整作业岗位、离岗6个月后重新上岗、岗位作业环境发生重大变化的，建设（总包）单位应当组织或者督促承包商对其进行专门安全（HSE）培训，经项目属地单位考核合格后方可上岗作业。

- 第七章  承包商施工作业安全监督管理

- 第一节  作业队伍安全能力与人员上岗条件评估

- 建设（总包）单位项目管理部门应当结合外包项目安全风险，制定承包商作业队伍施工安全能力评估标准。在项目开工作业前对使用的承包商作业队伍牵头组织开展施工安全能力评估。评估结论为不合格的作业队伍，不得开展施工作业。

承包商作业队伍施工安全能力评估内容应当考虑以下内容：

- 队伍名称及主要负责人等与合同约定的一致性，队伍资质，以及近三年施工业绩和安全生产绩效。

- 队伍人员数量、组成及结构，人员社会保险、安全生产责任险、健康体检等证明，队伍自有人员与外雇人员的比例。

- 队伍负责人、技术和安全等负责人的有关资格和综合素质及工作经历，项目必需的特种作业和专业技术人员资质证书。

- 安全监督管理人员和特殊作业监护人员配置情况。

- 队伍主体装备与合同约定的一致性，工器具、劳动防护用品、工程车辆等设施配置及完好性、安全性能等，特种设备、监测检测探测设备器材的检验合格证明，项目必备的应急设施、急救设施和药品、生活营地设置等。

- 作业方案和主要流程，关键环节管理及人员安排。

- 队伍管理及安全制度规程的符合性及可操作性。

- 应急处置预案或者措施的科学性和可操作性。

- 队伍管理单位对其管理状态和资源分配调度情况。

- 其他与施工安全能力和项目相关的评估内容。

总承包单位对分包商队伍开展的安全能力评估结果应当向建设单位报备，建设单位应当组织抽查。

- 建设（总包）单位项目管理部门应当根据项目管理要求和岗位作业安全风险，设置必要的作业人员基本上岗条件，牵头组织开展承包商作业人员上岗评估。不满足基本上岗条件的人员不得上岗作业。

承包商作业人员基本上岗条件的设置应当考虑：

- 经过入厂（场）安全（HSE）培训并通过考核。

- 特种作业、专业技术人员具备有效的资格证。

- 人员年龄、健康状况与作业岗位的符合性。

- 岗位职业禁忌。

- 特殊作业岗位健康负面清单。

- 其他与岗位相关的安全和健康风险因素。

总承包单位对分包商开展的人员上岗条件评估结果应当向建设单位报备，建设单位应当组织抽查。

- 经评估满足施工安全能力标准，且符合项目其他管理要求的承包商作业队伍，由建设单位统一发放队伍施工许可证。经评估符合条件的承包商作业人员，由建设单位统一发放人员入厂（场）许可证，持证上岗。

- 对于作业安全风险相对较低、施工工期短且承包商作业人员少的项目，承包商作业队伍施工安全能力评估和人员上岗条件评估，可以与本办法第十三条承包商基本安全资格条件查验工作合并进行。

- 第二节  作业过程安全监督检查

- 建设单位和总承包单位应当对承包商作业全过程组织制定安全监督检查计划，明确监督检查工作负责人、检查频次和组织方式，明确关键作业环节和重要时间节点，并配置满足要求的监督检查人员。委托第三方开展安全监督检查的，应当明确安全监督检查的归口管理部门，对监督检查情况进行管理。

- 建设单位和内部承包商等集团公司内部甲乙方应当按照《中国石油天然气集团有限公司安全生产监督管理办法》等规定，结合项目规模、风险程度等因素，向施工作业现场派驻安全监督人员，分别履行各自的安全生产监督管理责任。

- 关键作业环节、危险性较大的非常规作业、紧急抢修和重大变更作业等应当组织现场旁站监督，特殊作业应当按规定设置监护人。旁站监督人员、特殊作业监护人应当避开相应的危险场所和施工作业面，严防危险场所和同一作业面人员聚集。

- 对承包商作业过程的安全监督检查包括且不限于以下重点内容：

（一）抽查施工作业、监理、工程监督等单位队伍资质，队伍施工许可证，人员入厂（场）许可证，专业人员技术资格证，作业人员劳保用品配置及使用，同一作业区内多个承包商间安全生产合同执行情况，现场施工管理及危险场所人数控制，现场安全监督管理人员和特殊作业监护人员配备等情况。

（二）了解施工作业进展，评估作业工序中的风险，检查工作前安全分析（JSA）、安全交底等落实情况，检查作业环境和布局，检查现场设备设施完整性及问题整改情况。

（三）检查安全技术措施落实、制度规程和方案执行、作业许可审批与执行等情况，核查能量隔离措施的有效性，以及关键岗位人员、作业方案及现场关键设施等变更管理及风险控制措施。

（四）核查有关问题隐患的整改及预防措施落实，检查有关违章行为查处、事故事件报告及处理、应急资源配置等情况。

（五）其他需要监督检查的重点内容。

- 建设单位和总承包单位应当按照集团公司高危作业安全生产挂牌制等管理制度，明确高危作业区域安全“区长”负责人，落实属地安全监督管理责任。工程建设和装置大检修项目作业现场宜采取安全网格化安全监督管理的方式。

- 工程监理、工程监督、检测评价等单位和人员应当按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规履行相应的安全生产法定职责，开展作业过程安全监督检查，并对因履职不到位所造成的重大风险、隐患和生产安全事故承担责任。

- 第三节  承包商人员“三违”行为管理

- 建设（总包）单位应当依据外包项目合同、安全承诺、制度标准和管理要求等，建立承包商人员考核管理机制。

- 对作业现场发现或者视频监控发现违反有关安全规定的承包商人员，建设（总包）单位应当及时对其予以告知，并督促采取纠正措施。发现作业现场存在重大隐患或者不具备安全生产条件，或者发现危及人员生命安全的紧急情况时，应当责令立即停止作业或者停工整顿。

- 建设（总包）单位应当对发生违章作业、违章指挥和违反劳动纪律等“三违”行为的承包商作业人员、不有效履行职责的承包商关键岗位人员及时提出处理措施，并通报其所在单位。对拒不服从属地管理、多次故意“三违”、严重“三违”或者造成重大隐患、险情、事故事件的承包商人员应当清理出项目现场，收回入厂（场）许可证，纳入“人员黑名单”管理。

- 对被清理出项目现场的承包商人员，建设（总包）单位应当建立清单，及时通告其所在队伍和单位，并在本项目完成前禁止其再次进入项目现场；纳入“人员黑名单”管理的承包商人员，自清退之日起2年内禁止进入建设（总包）单位的所有项目现场从事作业活动；对性质恶劣或者造成严重负面影响的事故事件的直接责任人，实行终身禁入措施。

- 建设（总包）单位应当按照《中国石油天然气集团有限公司企业全员安全生产记分管理办法》等要求，与承包商单位联合建立并实施承包商人员安全生产记分管理措施，明确记分事项、分值和处罚规定，组织开展宣贯培训，并督导落实。

- 第八章  承包商安全绩效评估管理

- 集团公司实施承包商安全绩效评估机制，作为对承包商综合考核评价的重要依据。所属单位应当结合所使用承包商的类型及外包项目实际，制定相应的承包商安全绩效评估标准和处置措施，开展承包商安全绩效评估。

- 建设（总包）单位应当在项目实施期间、项目竣工后分别开展承包商项目安全绩效评估，并结合项目安全绩效评估结果开展年度综合安全绩效评估。

安全绩效评估宜实行量化评分方式，并结合项目实际考虑以下评估内容：

- 安全生产（HSE）合同、安全承诺等履行情况，关键岗位人员在岗履职情况。

- 作业队伍施工安全能力评估不符合项的整改情况。

- 安全生产专项费用使用情况及现场安全设施配置、标准化管理等情况。

- 项目的安全管理、安全监督、特殊作业安全监护等人员配置及与项目安全风险的匹配性。

- 作业人员上岗培训考核一次通过率。

- 因安全问题导致的停工次数或者停工时间占比。

- 发生一般B、C级工业生产安全责任事故和风险事件情况，以及监督检查发现的典型问题数量及通报频次。

- 安全生产记分人数、比例及分值。

- 基层属地管理单位和安全监督机构及安全管理人员的意见和总体评估（评分）。

- 结合项目安全要求确定的其他需要评估的内容。

对具有独立业务资质、队伍编号、固定人员编制的承包商作业队伍，可单独开展安全绩效评估并形成评估结论。

- 结合集团公司对承包商考核评价结果分类，对承包商年度综合安全绩效评估结论依次分为优秀、良好、合格、观察使用和不合格等5个等级。

- 所属单位应当对年度综合安全绩效评估为“观察使用”的承包商予以黄牌警告，对评估为“不合格”或者连续两次黄牌警告的承包商予以清退。

对发生一般A级及以上工业生产安全责任事故，或者因安全、环保、质量等管理失职、违法违规等造成严重负面影响的承包商应当直接判定为“不合格”，并列入“黑名单”，按照《中国石油天然气集团有限公司三商“黑名单”管理办法》等有关制度进行处理。

- 所属单位对承包商的项目安全绩效评估结果和年度安全绩效评估结果应当形成清单，及时录入集团公司承包商管理有关信息系统。

- 监督与考核

- 集团公司将承包商安全管理纳入对所属单位安全生产统一监督管理，执行统一的安全生产监督管理政策和措施。

- 集团公司将承包商安全管理作为所属单位安全生产过程考核和结果考核的重要内容，依据本办法和有关考核细则组织开展安全生产绩效考核。

- 对在外包项目安全管理及承包商全过程管理中违反本办法或者不认真执行本办法规定的，应当予以纠正；属于故意行为或者管理失职的，对有关责任人员给予批评、教育，对相关单位予以通报；导致生产安全事故的，按规定严肃追究承包商各管理环节有关责任人的责任。存在违规行为的，按照《中国石油天然气集团有限公司员工违规行为处理规定》对有关责任人进行责任追究；涉嫌违纪违法的，移送纪检（监察）机构或有关国家机关依法处理。

- 集团公司将承包商安全监督管理工作成效作为所属单位参评集团公司年度QHSE先进企业（单位）、先进HSE标准化站（队）的重要内容。对于承包商安全监督管理工作成效显著、及时发现并消除重大隐患的人员，作为评选集团公司安全生产先进个人的重要依据。

- 第十章  附  则

- 所属单位应当依据本办法，结合实际制修订并落实承包商安全管理相关制度措施或者实施细则。

- 本办法中“作业安全风险相对较低、施工工期短且承包商作业人员少的项目”，一般是指该项目仅涉及一种作业类型或者单个专业领域、作业时间不超过7天、作业人员固定且每次作业人数不超过6人，且不包含下列特殊作业：

（一）特级、一级动火作业；

（二）特殊情况受限空间作业；

（三）Ⅲ级、Ⅳ级高处作业；

（四）一级、二级吊装作业；

（五）带压进行管线打开（盲板抽堵）作业；

（六）深度2米以上的挖掘作业，在生产装置区、储罐区、地下管道、暗沟上方的机械挖掘或者深度1.2米以上的挖掘作业；

（七）情况复杂、风险高的非常规作业及其他高风险作业。

- 本办法由集团公司质量健康安全环保部负责解释。

- 本办法自印发之日起施行。《中国石油天然气集团公司承包商安全监督管理办法》（中油安〔2013〕483号）、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》（中油办〔2017〕109号）同时废止。