交叉作业安全管理协议

- 一、作业施工单位:

土建： 江苏润祥建设集团有限公司

安装：中国化学工程第十一建设有限公司

- 二、作业区域:

醋酸造气工艺节能减排技术改造项目---CO精制联合装置

三、协议有效期

2021年10月10 日至 2022 年 6月 30 日。

- 四、协议内容

为认真执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针、政策法令、法规和有关规定,明确各方的安全生产责任，确保施工现场安全、文明施工管理工作，确保施工现场始终有良好的安全施工秩序，保证正常的生产秩序和设备的安全运行，依据《中华人民共和国安全生产法》第四十条:“两个及以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全,要明确各自的安全生产管理职责和相应的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全巡查与协调”的规定。经双方单位同意，制定本协议，各方遵照履行。

具体条款如下:

1、协议各方(以下简称各方)必须认真贯彻国家和建设行业法律法规、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策;严格执行有关劳动法律法规、条例、规定，严格执行《安全生产法》

2、各方都必须建立安全管理组织体系，包括主管安全生产的负责人、各级专职和兼职的安全人员。各方施工现场应明确工作现场总负责人和专职安全员，如果有多处施工，应分别指定工作负责人(监护人)负责现场安全监护工作。

土建现场负责人：      手机：     安全员：      手机：

安装现场负责人：      手机：     安全员：      手机：

3、各方指定专人负责相互联系、协调施工现场的安全管理、工作程序、施工调度等。

4、施工各方在同一区域内施工，应互相理解，互相配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。干扰方应向被干扰方提前做出通知，被干扰方据此提前做好施工安排，以减少干扰所带来的损失；如各方无法协调一致，则应报请江苏索普化工股份有限公司帮助协商解决。

5、在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业。各方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据该作业面的具体情况共同商讨制定安全措施，明确各自的职责。

6、因施工需要进入他人作业场所，必须以书面形式向对方申请；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作业有：动火（焊接）、高处作业、起重吊装、动土、受限空间、断路、施工用电、模板安装、脚手架搭设拆除、材料运输、其他作业等。

7、各方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业的技能，自我保护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“四不伤害”。

8、各方在交叉作业施工前，应当互相通知和告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项。当施工工程中发生冲突和影响施工作业时，各方要先停止作业，保护相关方财产，周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全；由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保施工安全和工程质量。

- 四、具体安全管理要求及措施：

1、各方单位在同一区域内进行动火（焊接）、高处作业、起重吊装、动土、受限空间、断路、施工用电、模板安装、脚手架搭设拆除、材料运输、其他作业等，施工作业前应对施工区域采取封闭、隔离措施，设置安全警示标识，警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、施工用具，用电等危及下方人员和设备的安全。

2、在同一区域内进行土石方开挖时；必须按设计规定坡比放坡，做好施工现场的防护，设置安全警示标志；做好现场排水措施，并及时清理边坡浮渣，不准堵塞作业通道，确保畅通，弃渣堆放应安全可靠（必须有防石头滚落措施，如防护网、挡渣墙、滚石沟等）。

3、在同一作业区域内进行起重吊装作业时：应充分考虑对各方工作的安全影响，制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全措施符合要求后，方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场，吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离；指挥人员站位应便于指挥和了望，不得与起吊路线交叉，作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置：吊装作业前，起重指挥人通知有关人员撤离，确认吊物下方及吊物行走路线范围内无人员和障碍物，方可起吊。

4、在同一区域内进行焊接（动火）作业时：施工单位必须事先通知对方做好防护，并配备合格的消防灭火器材，清除现场易燃易爆物品。无法清除易燃易爆物品时，应与焊接（动火）作业保持适当的安全距离，并采取隔离和防护措施。上方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，并做好防护措施，遮挡落下焊渣，防止引发火灾。焊接（动火）作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成大祸。

5、各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通，不得随意占道或故意发难。凡因施工需要进行交通封闭或管制的，必须报装置区域负责人审批，且一般应在30分钟内恢复交通。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线，确认影响区域和范围，采取防范措施（警示标识、引导人员监护），防止碰撞其他物件与人员。车辆进入施工区域，须减速慢行，确认安全后通行，不得与其他车辆、行人争抢道。

6、同一区域内的施工用电：应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地（零）和漏电保护措施，防止触电事故发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面，应事先征得对方同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。

7、施工各方应共同维护好同一区域作业环境，切实加强施工现场消防、保卫、治安，文明施工管理；必须做到施工现场文明整洁，材料堆放整齐、稳固、安全可靠（必须有防垮塌，防滑、滚落措施）。确保设备运行、维修、停放安全；设备维修时，按规定设置警示标志，必要时采取相应的安全措施（派专人看守、切断电源等），谨防误操作引发事故。

8、各方对各自的施工区域进行治安保卫工作。不得随意动用对方的待安装设备、施工机具、材料等，各方在施工时要做好各方的成品保护工作。

9、各方明确各自的施工便道及机械人员出入口，并对污染的道路及时清理。

10、由于违反《安全生产法》等相关规定，造成对方正常施工人员人身伤害及对建设单位造成的经济损失，由肇事单位承担责任。

11、签约各方按该协议执行，对违反协议或给对方造成损失者按造成损失的大小、影响赔偿。安全管理要求包括但不仅限于上述情况，如有未尽事直，由监理、建设单位及相关单位协调解决，并参照国家法律法规和国家行业标准执行。

- 五、违约责任

1、任何一方违反安全协议造成安全隐患的，主体施工单位有权对责任单位提出整改要求，责任单位应及时整改到位。责任单位拒不整改的，主体单位有权拒绝其进入施工区域生产作业。

2、任何一方违反安全协议给其他单位造成损失的，违约方依法承担全部损失。

六、协议签订

本协议一式叁份，各方签字盖章后生效。协议抄送一份复印件给建设单位。

| 土建（公章）：江苏润祥建设集团有限公司 | 安装（公章）：中国化学工程第十一建设有限公司 |
| --- | --- |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |

日期：