镇江海纳川物流产业发展有限责任公司比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。
一、采购概况
（一）项目名称：索普趸002进船坞/船台维修及换证检验；
（二）施工时间：合同签订后且采购方具备施工条件所约定时间12个自然日；
（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）
（三）施工地点：中选方船厂或码头 ；
（四）报价截止时间：2026年8月4日上午10:20；
[bookmark: _GoBack]（五）评审时间：2026年8月4日上午10:20；
（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；
（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。
（八）本次报价的最高价格为 42万元，报价超出此价格的均做无效报价处理。
二、采购内容
（一）标的物内容    
索普趸002进船坞/船台维修及换证检验
（二）技术要求
1.工作量清单(详见报价函)
2.船舶基本资料。
	船名
	船长
	型宽
	型深
	满载吃水

	索普趸002
	70.5m
	14m
	3m
	1m


3.报价方必须严格按照我公司比选文件中物料的规格、型号及建议品牌要求报价，不得修改报价函的内容和调整顺序，保证提供满足相关国家标准或行业标准；并满足我公司船舶使用的质量，规格，型号等技术要求，并且符合安全规范要求和技术标准。
4.报价方船坞/船台距离海纳川码头半径10KM外产生的
交接燃油费/拖轮费由报价方承担，包括运输期间发生的过闸费、海事等主管部门产生的费用。
5.在修理过程中，采购方或中选方由于船舶检验要求或其他原因，需要增减修理内容时，则提出要求改动的一方应提前通知对方，并相互协商妥善处理。中选单位须获得采购方委托后，方可组织力量进行维修，费用按审计价结算。
6.对于修理过程中需更换的备件，中选方原则上应采用原厂备件，如由于原厂备件订货周期太长等原因，可能影响维修进度时，在征得采购方同意后，可采用符合CCS/船检要求的代用品。修理过程中新换材料，应符合修理工程单要求，如修理工程单未注明，新换材料要尽量与船上的原材质一致，换新的工艺要满足船舶规范的要求。船厂提供的材料、备件、成套设备等,要有产品合格证书、如果是船级社/船检要求认证的，必须符合船检要求。
7.中选方如隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合技术要求的原材料、设备，采购方有权要求中选方更换、修理并由中选方承担因更换、修理而产生的所有费用，并承担因此导致的延期交付的后果以及上述材料、备件的质量保证责任，若因此给采购方造成损失的，中选方应负责赔偿。
8.根据中国船舶工业总公司一九九二年编制的《国内民用船舶修理价格表》和中国船舶工业行业协会编制的《中国修船价格指引》的规定,在修理过程中拆下的废旧设备/配件/材料，若属采购方需要的有较高价值的旧件和设备，采购方可在拆卸前提出，拆卸后运走。
9.针对船舶运行的特殊情况，在合同期内，中选方需提供良好的售后服务，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导，响应时间在2小时内。
10.报价为含税价，请注明税率。
11.质保期，本项目验收合格之日起6个月。
12.趸船进出海纳川码头以及拖航、维修期间的安全责任，均由报价方承担。
三、报价人资质与要求
（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;
（二）其他资质要求：
[bookmark: OLE_LINK2]1.报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）；《营业执照》（经营范围包含船舶维修或船舶修理）；提供符合条件的船坞/船台的产权证或所有权证或租赁合同或证明的说明资料，租赁合同时间要能够满足采购方维修时间要求；近一年内完成2艘以上船舶维修业绩合同（2025年07月至2026年07月）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。
2.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。
3.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。
四、现场踏勘
（一）采购人在踏勘现场中介绍的船舶情况和相关设备情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。
（二）本项目由于施工环境的复杂性，建议报价人员到现场进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由报价人自行承担，现场踏勘不作为报价资格的必要条件。
（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
五、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价；
（二）付款方式：维修工程完结验收合格后，中选方根据采购方提供的审计认定单价格出具全额增值税发票，采购方在收到发票后60日内以银行承兑方式支付维修款的95%，剩余5%为质保金，质保金在无质量问题后60日内支付，所有付款以银行承兑方式付款。（质保期自验收合格交付采购方之日起计算六个月）。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）竣工结算按实际工作量结算，按2014年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号。主、辅价格按照镇江市当期造价信息价计价。如当期信息价没有的，以甲方核定的为准。甲方委托索普集团审计部进行审计，除本合同特别约定的外，其余参照索普集团相关规定执行。
（四）本项目报价通过线下方式进行：
采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。
（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：
公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部
地址：江苏省镇江市京口区求索路66号
邮编：212006
收件人：杨雨琦
联系电话：13952943464
（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：
联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
    地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006
采购部门联系人：卞骏      电话：15306107162 
5、 评审流程：
（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。
1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。
2.评审小组不得泄露各供应商的报价。   
（二）评定
1.综合
采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。
2.通用（本次采用该种评审方式）
在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。
（三）询价废止及无效报价
1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。
2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
六、其他注意事项：
（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。
（二）成交人中选以后应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好船舶修理工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。
（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。
（四）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，报价人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。
（五）因报价人原因，工作不能按比选文书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的3‰计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期超过20日（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因报价人违约给采购人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。
（六）报价人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：
1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由报价人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。报价人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。
2.采购人选择解除合同的，报价人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.因报价人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由报价人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。
（七）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。
（八）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。
（九）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价投标即视为对本比选文书所列之条款均表示接受。
（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江
海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。
（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。
（十二）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。













报价函
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：
报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。
一、报价项目的总报价（含税）为       (大写）元人民币；不含税价款:      ，税额:      ；税率       %。（若存在小数点，最多保留2位。）
二、报价格式
	船长：70.5m  船宽:14m   型深：3m   满载吃水：1m   检验种类：换证检验

	序号
	检修项目名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）
	税率
（%）

	1
	趸船上下坞（坡）各1次
	项
	1
	
	
	

	2
	在坞（坡）费用
	天
	6
	
	
	

	3
	码头费用
	天
	2
	
	
	

	4
	拆移坞墩便于打磨油漆
	项
	1
	
	
	

	5
	系解缆费
	次
	2
	
	
	

	6
	消防值班及巡回检查
	天
	8
	
	
	

	7
	接通消防水，保持水压
	天
	8
	
	
	

	8
	在厂期间临时设置消防器材
	只
	6
	
	
	

	9
	无动力船拖轮协助进、出坞
	项
	1
	
	
	

	10
	拖轮拖带进厂、完工后拖带回原水域
	项
	1
	
	
	

	11
	完成船舶船检(包括提供出厂资料、接送验船师等）
	项
	1
	
	
	

	12
	换证检验按验船师要求对船体及构件专业测厚，出具检测报告
	项
	1
	
	
	

	13
	老龄船做总纵强度计算并出具报告
	项
	1
	
	
	

	14
	供电费
	天
	8
	
	
	

	15
	垃圾清理及合规处置
	项
	1
	
	
	

	16
	搭拆上下船扶梯及张挂安全网
	项
	1
	
	
	

	17
	工程船配合，收放6根锚链、临时固定锚链并做标识，完工后趸船定位
	项
	1
	
	
	

	18
	工程船水上施工，海事手续报备及监管
	项
	1
	
	
	

	19
	工程船进场费
	次
	2
	
	
	

	20
	30t钢栈桥吊装及定位
	次
	2
	
	
	

	21
	水线以下船体外板除锈至Sa1级
	㎡
	1086
	
	
	

	
	水线以下船体外板刷防污漆一度
	㎡
	1086
	
	
	

	22
	主甲板以下水线以上船体外板、栈桥搁墩及护舷木拉毛
	㎡
	645
	
	
	

	
	主甲板以下水线以上船体外板、栈桥搁墩及护舷木刷面漆1度
	㎡
	645
	
	
	

	23
	主甲板除锈至Sa1级
	㎡
	790
	
	
	

	
	主甲板涂醇酸甲板漆2度
	㎡
	790
	
	
	

	
	主甲板护栏拉毛
	㎡
	70
	
	
	

	
	主甲板护栏刷面漆1度（含分色）
	㎡
	70
	
	
	

	
	主甲板按作业面安全通道分色
	项
	1
	
	
	

	
	主甲板消防喷淋管拉毛，大红漆2度
	米
	80
	
	
	

	
	软管吊拉毛，刷面漆1度
	项
	1
	
	
	

	
	集污池（8600*6400*450）围档内部除锈至Sa2.5级，涂环氧富锌底漆2度、环氧面漆2度
	㎡
	70
	
	
	

	
	船舯部按海事规范新制钢质船名
	套
	2
	
	
	

	
	甲板线勘划制作
	套
	2
	
	
	

	
	主甲板8只舱口盖密封条老化，换新
	套
	8
	
	
	

	
	主甲板以下六处水尺、船名、船籍港及载重标志油漆描绘
	项
	1
	
	
	

	24
	甲板以上舾装件拉毛
	㎡
	80
	
	
	

	
	甲板以上舾装件刷面漆1度（含分色）
	㎡
	80
	
	
	

	25
	一层反顶拉毛
	㎡
	102
	
	
	

	
	一层反顶刷面漆1度
	㎡
	102
	
	
	

	
	一层外围围壁拉毛
	㎡
	132
	
	
	

	
	一层外围围壁刷面漆1度
	㎡
	132
	
	
	

	26
	二层反顶拉毛
	㎡
	80
	
	
	

	
	二层反顶刷面漆1度
	㎡
	80
	
	
	

	
	二层外围围壁及甲板拉毛
	㎡
	121
	
	
	

	
	二层外围围壁刷面漆1度
	㎡
	121
	
	
	

	
	二层甲板拉毛
	㎡
	102
	
	
	

	
	二层甲板刷面漆1度
	㎡
	102
	
	
	

	27
	三层甲板拉毛
	㎡
	193
	
	
	

	
	三层甲板刷面漆1度
	㎡
	193
	
	
	

	
	大桅杆拉毛，涂面漆1度
	项
	1
	
	
	

	
	三层船名牌拆装，加装抱箍，拉毛，涂面漆1度，安装固定在栏杆上
	套
	2
	
	
	

	
	三层甲板多处漏水，查漏，漏水处修复
	项
	1
	
	
	

	
	三层两只水箱割除，甲板部位磨平
	项
	1
	
	
	

	28
	二、三层栏杆拉毛、油漆1度
	㎡
	140
	
	
	

	29
	三部踏步楼梯打磨除锈，油漆2度
	部
	3
	
	
	

	30
	120米挡水沿拉毛，涂面漆1度
	米
	120
	
	
	

	34
	船底板锈蚀严重处覆钢板δ8，完工后做渗漏检验
	㎡
	1
	
	
	

	35
	后部上二层踏步楼梯加长1.5米，含栏杆、防滑条
	部
	1
	
	
	

	36
	一层值班室（6050*4400*2600）
	
	
	
	
	

	
	内壁、顶、地打磨，见锈除锈，补防锈漆，其它喷白聚氨脂漆2度（做好室内设施的防护）
	㎡
	132
	
	
	

	
	原灯具两盏换新
	盏
	2
	
	
	

	37
	二层值班室（8250*4400*2600）
	
	
	
	
	

	
	原损坏五合板换新9平方，其它加枪钉固定
	项
	1
	
	
	

	以上合计总价（小写）：


备注：承包方式为包工包料，以上工作量，最终按实结算。
按报价格式进行填报，每格均需填报。
三、施工时间：合同签订后且采购方具备施工条件所约定时间12个自然日。
四、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。
五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。
六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
八、报价单位其他说明情况：               
全权代表：
联系电话：
报价单位（盖章）：

日期：
21

附件1
供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。
 供应商负面清单管理
（一）管理职责
1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。
2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。
3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。
审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。






（2） [image: D:/YYQ/招投标工作文件/制度/负面清单流程图.png负面清单流程图]负面清单确定流程
 供应商积分管理
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 
3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。
（二）供应商考核方法
1.建筑施工方
（1）质量方面
①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。
（2）工期方面
不能满足进度要求的，考核5-10分。
（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。
（4）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
2.备品备件供应商
（1）质量方面
①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。
（2）交货方面
①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
②交货时未按规定包装的，单次扣1分。
③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。
④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。
（3）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（4）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。
3.物流承运商
（1）车船要求方面
①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。
②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。
（2）计划完成方面
运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
（3）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。
②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。
















附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：
主要专业技术能力有：   。
                                     


附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    代理人（被授权人）签字：_______________________
    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________
    授权单位盖章：_________________________________
    地址：                                         
    日期：   年   月   日
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]                



附件4

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                          
              声  明
    我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
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